RUNNEX (VELOXY)

Análise técnica do projeto

Estado em 30/09/2026 · notas por critério e melhorias sugeridas

Versão analisada: branch beta-2.0, commit 66c1450 (treinador virtual, 29/09/2026)

Base anterior: beta-1.5 (limpeza + Semanas 1 a 4), inteiramente contida na beta-2.0

Método: execução das verificações automáticas, leitura do código novo e varredura de segurança/privacidade com testes de sondagem

Nota atual: 8,0 / 10  (projeção 9,0 a 9,5 com as correções da seção 7)

Sumário

Se o sumário aparecer vazio, clique nele com o botão direito e escolha "Atualizar campo".

# 1. Resumo executivo

O Runnex chega a esta análise tecnicamente sólido: backend próprio com validação no servidor, 169 testes automatizados rodando contra um PostgreSQL real, integração contínua verde e um treinador virtual novo, bem integrado aos dados do usuário. Para um TCC, a engenharia está acima da média.

Dois problemas, porém, podem derrubar a apresentação se não forem corrigidos antes da banca:

- App Android provavelmente sem acesso ao backend. A lista de origens permitidas (CORS) não inclui a origem usada pelo Capacitor no Android. Se confirmado no aparelho, salvar corrida, feed, grupos, pet e treinador falham no APK.

- Perfil privado vaza pelo feed. Corridas de quem marcou o perfil como privado aparecem no feed global com a rota GPS, que pode revelar onde a pessoa mora. Falha da Semana 1: a proteção foi aplicada só nas rotas diretas.

Ambas as correções são pequenas (horas, não dias). Com elas, a execução do roteiro de teste no Android e a branch principal atualizada, a projeção de nota sobe para 9,0 a 9,5.

# 2. O que foi verificado

| Verificação | Como |
| --- | --- |
| Qualidade estática | ESLint + TypeScript estrito (tsc) no frontend inteiro |
| Testes automatizados | Vitest (frontend) e pytest contra PostgreSQL 16 real (backend) |
| Banco de dados | Migrations aplicadas do zero + alembic check (models x migrations) |
| Build | vite build de produção, tamanho dos pacotes |
| CI | Execuções do GitHub Actions nas branches beta-1.5 e beta-2.0 |
| Código novo | Leitura completa do treinador virtual (backend e frontend) |
| CORS | Leitura do código-fonte do Capacitor 8.4 + simulação do preflight do Android |
| Privacidade | Teste de sondagem: usuário privado salva corrida, outro usuário consulta feed e listagens |
| Segredos | Busca por chaves, senhas e arquivos sensíveis no repositório |
| Dependências | npm audit das dependências de produção |

Limitação: não foi possível rodar o APK em um aparelho físico. O problema de CORS está confirmado no servidor, mas o efeito no celular deve ser validado com o roteiro docs/TESTE_ANDROID.md.

# 3. Estado técnico

| Item | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Lint + tipagem | OK | 0 erros; 1 console.log restante |
| Testes do frontend | OK | 55 testes em 9 arquivos |
| Testes do backend | OK | 114 testes contra Postgres real |
| Migrations + alembic check | OK | Migration nova do chatbot incluída |
| Build de produção | OK | Maior pacote: Firebase, 132 kB gzip |
| CI (GitHub Actions) | OK | Verde na beta-1.5 e na beta-2.0 |
| Segredos no repositório | OK | Apenas arquivos .example |
| npm audit (produção) | Atenção | 8 alertas (6 altos) em dependências internas; baixo risco no navegador |

## Tamanho do código

| Parte | Linhas |
| --- | --- |
| Frontend (TypeScript/TSX, sem testes) | ~11.500 |
| Backend (Python, app/) | ~3.300 |
| Testes (frontend + backend) | ~1.600 |

Maiores arquivos: chatbot_logic.py (991), RunTracking.tsx (961), Profile.tsx (886), Group.tsx (831), Register.tsx (662), Social.tsx (641).

# 4. Problemas encontrados

| # | Severidade | Problema | Correção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crítico | CORS não libera a origem do app Android (https://localhost): preflight retorna 400 | Adicionar a origem em main.py (1 linha) e testar no aparelho |
| 2 | Alto | Perfil privado aparece no feed global (com rota GPS), em /activities/by-users e /users/by-ids | Filtrar private_profile nas 3 rotas + testes |
| 3 | Médio | Listagens sem limite máximo (limit=1000000 aceito) | Teto no parâmetro limit (ex.: 100) |
| 4 | Médio | Branch main 80 commits atrás, parada desde maio | Mesclar beta-2.0 na main e confirmar a branch de deploy |
| 5 | Médio | Dependências com alertas de segurança (react-router e internas) | Atualizar react-router e firebase; rodar npm audit fix |
| 6 | Baixo | Tela do treinador sem aviso de que não substitui orientação profissional | Uma linha de aviso na tela |
| 7 | Baixo | Histórico do treinador fica no celular após excluir a conta | Limpar o histórico em deleteCurrentAccount |
| 8 | Baixo | 15 branches no repositório, várias abandonadas | Arquivar/apagar branches já mescladas |

## 4.1 Detalhe: CORS no Android

O backend aceita requisições apenas das origens do site (Firebase Hosting) e do servidor de desenvolvimento. No Android, o Capacitor 8.4 serve o app a partir de https://localhost (confirmado no arquivo CapConfig.java da versão instalada). Toda requisição autenticada envia o cabeçalho Authorization, o que obriga o WebView a fazer uma verificação prévia (preflight). Simulada no servidor, essa verificação retorna 400 para a origem do Android.

Consequência provável: o login funciona (vai direto ao Firebase), mas todas as chamadas ao backend falham no APK. A configuração existe desde 05/09, quando o app passou a usar o backend próprio.

## 4.2 Detalhe: vazamento de perfil privado

Teste de sondagem: um usuário com perfil privado salva uma corrida; outro usuário consulta as listagens. Resultado:

- GET /activities/user/{id}: bloqueado corretamente (403).

- GET /activities/feed: a corrida privada aparece, com a rota GPS.

- GET /activities/by-users e GET /users/by-ids: dados do perfil privado retornados.

Como os Termos citam a LGPD e o app promete privacidade, este é o tipo de falha que uma banca atenta valoriza negativamente.

# 5. Treinador virtual (novo)

Integrado em 29/09 a partir da branch ChatbotRunnex. A implementação é cuidadosa:

- Autenticado, com limite de requisições (30 por minuto por usuário).

- Responde com base nas corridas reais do usuário (mesmos totais da tela de estatísticas).

- "meta:" altera a meta semanal do perfil, limitada a 0–500 km.

- "registrar:" foi desativado: uma corrida digitada pularia a validação de plausibilidade e daria XP.

- "aprender:" tem limites (50 respostas, 200/500 caracteres), evitando crescimento sem controle.

- Memória da conversa apagada junto com a conta; testes no frontend e no backend.

Atenção para a banca: o treinador é baseado em regras (palavras-chave e similaridade de texto), não em IA generativa. Apresente como "treinador baseado em regras e nos dados reais do usuário". Chamá-lo de IA e depois ter de explicar que não há modelo de linguagem compromete a credibilidade.

# 6. Notas por critério

| Critério | Nota | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidades | 8,5 | Escopo completo: GPS, social em tempo real, eventos, pet, treinador |
| Arquitetura e backend | 9,0 | FastAPI + Postgres, regras no servidor, serviços separados |
| Qualidade de código | 8,0 | Tipado, sem erros de lint; arquivos de 800–1000 linhas |
| Segurança | 8,0 | Validação no servidor, rate limit, preço do pet no servidor; alertas de dependências |
| Privacidade (LGPD) | 6,5 | Exclusão de conta existe; perfil privado vaza pelo feed |
| Testes e CI | 8,5 | 169 testes, banco real, CI verde; sem testes de ponta a ponta |
| Interface (UX/UI) | 8,0 | Tema claro/escuro coerente, layout desktop parcial |
| Documentação | 9,0 | READMEs, arquitetura, roteiro de teste e material para a banca |
| Organização do repositório | 6,5 | main desatualizada, 15 branches |
| Prontidão do app mobile | 5,5 | CORS provavelmente bloqueia o backend no Android |

| Nota atual | Projeção com as correções |
| --- | --- |
| 8,0 | 9,0 a 9,5 |

A nota final não é a média simples: problemas que aparecem na demonstração (app mobile e privacidade) pesam mais que critérios internos. A engenharia sustenta nota alta; o que segura a nota são dois defeitos visíveis e corrigíveis.

## O que separa do 10

- Ausência de testes de ponta a ponta e de testes das telas React (a tela de corrida é a maior lacuna).

- Arquivos grandes (RunTracking, Profile, Group, chatbot_logic) que dificultam manutenção.

- Validação anti-fraude limitada: uma rota GPS inventada e coerente ainda é aceita.

- Layout desktop próprio apenas em Início, Estatísticas e Perfil.

# 7. Melhorias sugeridas

Ordenadas por prioridade. Esforço estimado para uma pessoa familiarizada com o código.

## 7.1 Antes da banca (obrigatórias)

| # | Melhoria | Esforço | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liberar a origem do Android no CORS e validar no aparelho | 1 hora | App mobile volta a funcionar |
| 2 | Filtrar perfil privado no feed, by-users e by-ids, com testes | 2–3 horas | Fecha vazamento de localização |
| 3 | Executar o roteiro docs/TESTE_ANDROID.md e anotar os resultados | 1h30 | Evidência real para a apresentação |
| 4 | Mesclar beta-2.0 na main e confirmar a branch de deploy (Render e Hosting) | 30 min | Garante que a versão avaliada está no ar |
| 5 | Publicar regras do Firestore e conferir a versão do Python no Render | 30 min | Exclusão de conta completa; deploy previsível |

## 7.2 Recomendadas (curto prazo)

| # | Melhoria | Esforço | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Teto no parâmetro limit de todas as listagens | 1 hora | Evita respostas gigantes e abuso |
| 7 | Aviso de saúde na tela do treinador | 15 min | Responsabilidade e credibilidade |
| 8 | Limpar histórico local do treinador ao excluir a conta | 15 min | Coerência com a LGPD |
| 9 | Atualizar react-router e firebase; npm audit fix | 1–2 horas | Reduz alertas de segurança |
| 10 | Remover branches abandonadas | 30 min | Repositório apresentável |

## 7.3 Evolução (se houver tempo ou como trabalho futuro)

| # | Melhoria | Esforço | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Testes de ponta a ponta (Playwright) dos fluxos principais | 2–3 dias | Pega regressões de tela |
| 12 | Dividir RunTracking, Profile e Group em componentes menores | 2–3 dias | Manutenção e legibilidade |
| 13 | Layout desktop para Social, Eventos, Grupo e Pet | 1–2 dias | Experiência completa no computador |
| 14 | Calcular conquistas no servidor | 1 dia | Fecha fraude de acessórios do pet |
| 15 | Rate limit em Redis (várias instâncias) | 1 dia | Permite escalar o backend |
| 16 | Detecção de anomalias em corridas (ritmo impossível, rotas repetidas) | 3–5 dias | Anti-fraude mais forte |
| 17 | Marketplace com cupons por desempenho (ver BANCA_TRABALHOS_FUTUROS.md) | Semanas | Proposta original do projeto |

# 8. Checklist para o dia da banca

- Acordar o backend 5 minutos antes (abrir /docs da API); o plano gratuito do Render hiberna.

- Conta de demonstração com dados: corridas, grupo com mensagens, pet com acessórios, conversa com o treinador.

- Vídeo gravado de uma corrida real com GPS, como plano B (GPS em sala fechada costuma falhar).

- Apresentar o treinador como baseado em regras, não como IA generativa.

- Marketplace: corte de escopo deliberado, com base já existente (RunCoin, preço no servidor).

- Destacar processo: validação no servidor, testes contra banco real, CI e a falha de segurança do pet encontrada pelos próprios testes.

# 9. Evolução desde a análise inicial

| Etapa | Entregas |
| --- | --- |
| Limpeza | Remoção de código e dependências mortas; serviços separados por domínio |
| Semana 1 | Acesso a grupos restrito a membros; perfil privado nas rotas diretas; google-services.json fora do git |
| Semana 2 | Rate limit; validação de imagens; validação de corridas no servidor; exclusão de conta |
| Semana 3 | Correção de segurança do pet; 25 → 134 testes; CI no GitHub Actions |
| Semana 4 | Layout desktop com menu lateral; nova 404; cores migradas para tokens do tema; roteiro Android |
| 29/09 | Treinador virtual integrado ao app (backend, tela e testes) |