RUNNEX

Relatório Semanal de Desenvolvimento, Qualidade e Auditoria Técnica

Auditoria de 12/10/2026 · Nota geral 7,3 / 10 (Bom)

# 1. Capa e identificação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | Runnex (repositório/pacote veloxy, versão 0.1.3) |
| Tipo | App de corrida gamificado: PWA + Android (Capacitor) + API própria (FastAPI/PostgreSQL) |
| Data da auditoria | 12/10/2026 |
| Período analisado | 30/09/2026 (última análise, nota 8,0) → 12/10/2026 |
| Código analisado | Cópia local D:\Projetos\Runnex-main (pasta extraída, sem histórico git; todos os arquivos com data de 02/10/2026) |
| Relatórios anteriores usados | weekly-report-2026-08-17.md, weekly-report-2026-08-28.md, analise-tecnica-2026-09-30.docx, docs/PLANO_MELHORIAS.md |
| Escopo | 100% dos arquivos de src/, backend/app/, backend/tests/, firestore.rules, storage.rules, CI, configs Android/Capacitor. Leitura integral dos routers do backend, serviços do frontend e de RunTracking.tsx; leitura dirigida (busca por padrões) nas demais telas |

Limitação principal: como a pasta não é um repositório git, não foi possível ver commits, autores nem diffs. A "evolução da semana" foi reconstruída comparando o código atual com os problemas listados na análise de 30/09 e com o PLANO_MELHORIAS.md. Não há evidência de nenhuma alteração posterior a 02/10/2026.

# Sumário

1. Capa e identificação

Sumário

2. Resumo executivo

3. Nota geral e situação atual

4. Evolução da semana

4.1 Funcionalidades concluídas

4.2 Parcialmente implementadas

4.3 Iniciadas

4.4 Bugs corrigidos e correções verificadas

4.5 Melhorias de código e arquitetura

4.6 Melhorias visuais/UX

4.7 Integrações

4.8 Problemas novos identificados nesta auditoria

4.9 Problemas antigos ainda sem solução

4.10 Tarefas planejadas não concluídas (`PLANO_MELHORIAS.md`)

5. Avaliação das funcionalidades

5.1 Autenticação (e-mail/senha + Google)

5.2 Registro de corrida (GPS)

5.3 Feed da comunidade e curtidas

5.4 Dashboard / Estatísticas / Conquistas

5.5 XP, níveis e ranking global

5.6 Grupos (feed, comentários, chat em tempo real)

5.7 Eventos

5.8 Perfil e configurações

5.9 Pet virtual, RunCoin e loja de acessórios

5.10 Treinador virtual (chatbot por regras)

5.11 PWA e Android (Capacitor)

5.12 Termos, privacidade e LGPD

5.13 Marketplace / loja com checkout

6. Notas individuais por módulo e componente

Componentes prioritários

7. Auditoria do código e arquitetura

8. Segurança e integridade dos dados

8.1 Verificações realizadas

8.2 Achados

8.3 O que está bem

8.4 Não verificado

9. Testes e confiabilidade

10. Interface e experiência do usuário

11. Desempenho e integrações

11.1 Desempenho (sem medições em execução — hipóteses do código)

11.2 Integrações

12. Cálculo da nota geral e comparação com a semana anterior

12.1 Notas por área (seção 5 do pedido)

12.2 Média ponderada

12.3 Comparação com a análise anterior (30/09)

13. Problemas priorizados

14. Plano de ação para a próxima semana

14.1 Correções críticas

14.2 Melhorias funcionais

14.3 Melhorias técnicas

14.4 Melhorias de interface

14.5 Testes e validações

14.6 Podem esperar

15. Conclusão técnica

16. Evidências, arquivos analisados e limitações

Arquivos lidos integralmente

Arquivos analisados por busca dirigida

Comandos executados

Limitações

Efeitos colaterais da auditoria

Se o sumário aparecer vazio, clique nele com o botão direito e escolha "Atualizar campo".

# 2. Resumo executivo

Estado atual: o Runnex é um projeto tecnicamente maduro para o porte (TCC): backend próprio com validação no servidor, ~195 testes automatizados, CI com Postgres real e emulador de regras do Firestore. Lint e tipagem estão limpos, o build de produção passa e todos os testes que puderam rodar passaram.

Principais avanços verificados desde 30/09

- ✅ CORS do app Android/iOS corrigido (backend/app/main.py) — o problema crítico da análise anterior.

- ✅ Vazamento de perfil privado no feed corrigido (backend/app/listing.py → visible_to() aplicado em /activities/feed, /activities/by-users, /users/by-ids), com testes dedicados.

- ✅ Teto de 100 itens em listagens (page_size()).

- ✅ Regras do Firestore fechadas (coleções antigas negadas; só o dono lê o próprio doc) com teste no emulador no CI.

- ✅ Política de privacidade reescrita (LEGAL_VERSION = 2026-10-01) e reaceite de termos para todos (TermsGate.tsx, 6 testes passando).

Principais problemas encontrados nesta auditoria (novos)

- 🟠 GPS "congela" a distância após um salto > 500 m (RunTracking.tsx:292 e :393): se o sinal some num túnel, ou o usuário pausa, anda e retoma, todos os pontos seguintes são descartados até o fim da corrida.

- 🟠 17 vulnerabilidades em dependências de produção, incluindo 1 crítica em @capacitor/android (correção disponível sem quebra: 8.4 → 8.5.x).

- 🟡 RunCoins podem ser "farmados" criando e apagando corridas: apagar recalcula XP, mas não estorna moedas nem km semanal do grupo, e libera de novo a cota diária de 24 h.

- 🟡 Leitura de comentários de outro grupo (groups.py:337): a rota valida que você é membro do grupo da URL, mas busca comentários só pelo post_id.

- 🟡 Desempenho: 5 telas baixam o histórico inteiro de corridas com as rotas GPS a cada abertura, e fotos em base64 (até 300 KB) vão em todo item de feed/chat.

Riscos mais importantes: comportamento real no Android ainda não validado em aparelho (roteiro docs/TESTE_ANDROID.md sem resultados registrados); dependências vulneráveis; perda silenciosa de distância na funcionalidade principal.

Funcionalidades que mais precisam de atenção: Registro de corrida (GPS), Pet/RunCoin (integridade da economia), Grupos (autorização de comentários).

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Nota geral (média ponderada desta metodologia) | 7,3 / 10 — Bom |
| Nota da análise anterior (30/09) | 8,0 / 10 (metodologia diferente — ver seção 12) |
| Variação | −0,7 nominal, não comparável diretamente; em termos de qualidade real, o projeto melhorou (5 correções verificadas, 0 regressões) |
| Maturidade | Beta funcional. Pronto para testes internos e demonstração; não pronto para lançamento público |

Conclusão: a base é sólida e a evolução é saudável — os problemas apontados há 12 dias que dependiam só de código foram corrigidos com teste. A nota cai em relação a 30/09 porque esta auditoria usa pesos mais exigentes (testes, segurança e desempenho pesam mais) e encontrou cinco problemas novos que a análise anterior não cobriu. Nenhum deles é P0.

# 3. Nota geral e situação atual

| Verificação executada nesta auditoria | Comando | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Tipagem (TypeScript estrito) | npm run typecheck | ✅ 0 erros |
| Lint | npx eslint . | ✅ 0 erros, 0 avisos |
| Testes frontend | npx vitest run | ✅ 61/61 aprovados (10 arquivos) |
| Testes backend | pytest (venv isolado, Python 3.14) | ✅ 61 aprovados, 0 reprovados, ⚪ 62 não executados (exigem PostgreSQL; o serviço local exige senha, não utilizada) |
| Testes das regras do Firestore | firestore-tests/ | ⚪ 11 casos não executados (exigem emulador + Java) |
| Build de produção | npx vite build (saída no diretório temporário) | ✅ OK; PWA com 64 entradas (1,36 MB) em precache |
| Auditoria de dependências | npm audit --omit=dev | ❌ 17 vulnerabilidades (1 crítica, 12 altas, 4 moderadas) |
| Execução no navegador | npm run dev + navegador embutido | ⚠️ Inconclusiva: sem .env.local a página fica em branco (ver P3-07) |
| App Android em aparelho | — | ⚪ Não executado (sem aparelho) |

Falhas que impedem considerar o projeto pronto para lançamento (independentemente da média):

- Funcionamento no Android não comprovado em aparelho real (GPS em segundo plano, login Google nativo, CORS).

- Dependência com vulnerabilidade crítica no runtime Android.

- Perda de distância em corridas com interrupção de sinal (P1-01).

- Sem fila offline: corrida que falha ao salvar sem internet depende do usuário reabrir a tela.

# 4. Evolução da semana

Base de comparação: problemas e plano registrados em 30/09–01/10. "Verificado" = conferido no código desta cópia; testes do backend correspondentes existem, mas não puderam ser executados aqui por falta de banco.

## 4.1 Funcionalidades concluídas

| Item | O que mudou | Impacto | Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Reaceite de Termos de Uso | TermsGate pede aceite quando termsVersion ≠ LEGAL_VERSION, inclusive para login Google | Fecha lacuna antiga (apontada desde agosto) | Código + 6 testes de termsGate.test.tsx ✅ |
| Política de privacidade real | src/content/legalContent.ts reescrito, cita Firebase/Render, direitos LGPD | Coerência legal | Leitura do conteúdo |

## 4.2 Parcialmente implementadas

- Unidade km/mi: só a "Distância total" da Home converte. Corrida, Estatísticas, Feed e Perfil continuam sempre em km, embora a configuração diga "Define a unidade preferida para corridas".

- Conquistas que desbloqueiam acessórios do pet: calculadas no cliente; o servidor não confere se a conquista existe antes de equipar.

## 4.3 Iniciadas

Nenhuma funcionalidade nova identificada no período.

## 4.4 Bugs corrigidos e correções verificadas

| Problema (30/09) | Status | Evidência |
| --- | --- | --- |
| CORS bloqueava o app Android | ✅ Corrigido no código / ⚪ aparelho não validado | main.py inclui https://localhost e capacitor://localhost; teste test_cors_allows_web_and_native_apps existe |
| Perfil privado vazava no feed, by-users, by-ids | ✅ Corrigido | listing.visible_to() em 3 rotas; 5 testes em test_listing.py |
| Listagens sem limite | ✅ Corrigido | page_size() com MAX_PAGE_SIZE = 100 |
| Firestore antigo legível por qualquer logado | ✅ Corrigido no arquivo / ⚪ deploy não verificável | firestore.rules nega activities, groups, events, products |

## 4.5 Melhorias de código e arquitetura

- Regra de visibilidade centralizada em backend/app/listing.py (uma função usada por todas as listagens), em vez de repetida em cada router.

- firestore.rules reduzido de 817 para ~339 linhas (segundo o plano; tamanho atual confirmado: 11,3 KB).

## 4.6 Melhorias visuais/UX

Nenhuma identificada no período.

## 4.7 Integrações

- CORS para Capacitor (acima). Nenhuma integração nova.

## 4.8 Problemas novos identificados nesta auditoria

P1-01 (GPS congela), P1-02 (dependências), P2-01 (farm de RunCoins), P2-02 (comentários entre grupos), P2-03/P2-04 (desempenho), P2-05 (endpoints async com banco síncrono), P3-01 a P3-10. Detalhes na seção 13.

## 4.9 Problemas antigos ainda sem solução

| Item (origem) | Situação |
| --- | --- |
| Aviso "não substitui profissional" na tela do Treinador (30/09, #6) | ❌ Não existe em Coach.tsx |
| Limpar histórico do treinador ao excluir conta (30/09, #7) | ❌ deleteCurrentAccount não chama clearCoachHistory |
| Atualizar react-router/firebase; npm audit fix (30/09, #5) | ❌ Mesmas versões; vulnerabilidades aumentaram de 8 para 17 |
| Conquistas calculadas no servidor (30/09, #14) | ❌ |
| Testes de tela / ponta a ponta (30/09) | ❌ Nenhum teste de RunTracking, Group, Profile, Social |
| Arquivos muito grandes (30/09) | ❌ chatbot_logic.py 991, RunTracking.tsx 959, Profile.tsx 886, Group.tsx 831 linhas |

## 4.10 Tarefas planejadas não concluídas (`PLANO_MELHORIAS.md`)

| Fase | Tarefa | Status |
| --- | --- | --- |
| M1 | APK novo + roteiro Android executado e anotado | ⚪ Sem registro de resultado |
| M2 | Tela "acordando o servidor" (ping /health) | ❌ Nenhuma chamada a /health no frontend |
| M2 | Botão voltar do Android (@capacitor/app) | ❌ Pacote não instalado |
| M2 | Fila offline de corridas | ❌ |
| M3 | versionCode/versionName | ❌ Ainda 1 / "1.0" |
| P2 | Exportar meus dados (GET /users/{uid}/export) | ❌ |
| P2 | Zona de privacidade na rota | ❌ |
| P2 | android:allowBackup="false" | ❌ Ainda true |
| P3 | Token do WebSocket fora da URL | ❌ Ainda ?token= |
| R1/R2 | Main atualizada, tags, limpeza de branches | ⚪ Não verificável (sem git) |

# 5. Avaliação das funcionalidades

Notas por funcionalidade refletem o código e os testes que rodaram. "Inconclusiva" = depende de execução em aparelho/servidor real não feita aqui.

## 5.1 Autenticação (e-mail/senha + Google)

- Objetivo: cadastro, login, confirmação de e-mail, recuperação de senha, exclusão de conta.

- Estado: Implementada e testada (parcialmente).

- Funciona: token Firebase validado no backend via JWKS com cache (auth.py); PrivateRoute bloqueia e-mail não verificado e o backend também (require_verified_email ao salvar corrida); exclusão de conta reautentica antes de apagar e trata grupos órfãos (account_deletion.py).

- Parcial: require_verified_email só protege POST /activities; demais escritas (posts, chat, pet) aceitam conta não verificada se chamadas direto na API.

- Ausente: histórico local do treinador não é apagado na exclusão.

- Testes: useAuth.test.tsx (4 ✅), createUserProfile.test.ts (2 ✅); test_auth.py (6, não executados).

- Dependências: Firebase Auth, @capacitor-firebase/authentication (versão com alerta alto).

- Nota: 8,0 — fluxo robusto e bem pensado; perde por a verificação de e-mail no servidor ser só parcial e pelo login nativo não ter sido validado.

- Melhorias: aplicar require_verified_email nas escritas sociais; limpar veloxy-coach-<uid> na exclusão.

## 5.2 Registro de corrida (GPS)

- Objetivo: gravar a corrida com GPS em primeiro e segundo plano, recuperar após o app ser encerrado, salvar com validação.

- Estado: Com falhas.

- Funciona: watcher nativo em segundo plano no Android; filtro de precisão (> 50 m descartado) e de velocidade (> 30 km/h); snapshot em localStorage para retomar; simulador só em modo dev; mensagens de erro específicas por status HTTP; servidor valida velocidade média, rota mínima, distância × rota e teto de 24 h/dia (activity_rules.py).

- Quebrado: (P1-01) depois de um salto > 0,5 km entre pontos, o "último ponto" nunca é atualizado, então todos os pontos seguintes são descartados. Cenários reais: túnel, pausar e caminhar até outro lugar, retomar uma corrida recuperada após se deslocar.

- Problemas menores: lógica de processamento do GPS duplicada (applyGpsPoint e o watcher web, linhas 260–300 e 364–400); console.log com coordenadas a cada ponto (linha 367); texto corrompido "incompatÃ­vel" (linha 278); ritmo pode exibir 5'60" por arredondamento (getPace); aviso de "GPS fraco" dispara um toast a cada leitura ruim.

- Testes: route.test.ts cobre utilitários de rota; nenhum teste do componente nem do filtro de pontos.

- Nota: 6,0 — engenharia cuidadosa, mas o defeito atinge a funcionalidade central de forma silenciosa.

- Melhorias: extrair o filtro de pontos para src/lib/route.ts (uma função pura, testável) e, quando o salto for grande, reiniciar o segmento (aceitar o novo ponto como âncora sem somar distância).

## 5.3 Feed da comunidade e curtidas

- Estado: Implementada, mas não testada suficientemente (no cliente).

- Funciona: paginação por cursor (before_id), perfis privados excluídos, curtida limitada por rate limit.

- Parcial: atualização por polling a cada 15 s (não tempo real); curtida não verifica se a corrida pertence a perfil privado.

- Problemas: cada item carrega userAvatar em base64 (até 300 KB) e a rota GPS completa.

- Testes: feed-utils.test.ts (11 ✅), test_activities.py::test_feed_is_newest_first_and_paginates (não executado).

- Nota: 7,5.

## 5.4 Dashboard / Estatísticas / Conquistas

- Estado: Implementada, mas não testada suficientemente.

- Funciona: totais, ritmo médio, sequência de dias, gráfico semanal, 12 conquistas derivadas do histórico real (lib/achievements.ts).

- Problemas: getUserStats pede limit=100000 e soma tudo no cliente, baixando todas as rotas (P2-03); é chamado em Home, Dashboard, Perfil, Conquistas e Pet sem cache compartilhado.

- Testes: gamification.test.ts (✅); cálculo de sequência/semana sem teste.

- Nota: 7,0.

## 5.5 XP, níveis e ranking global

- Estado: Implementada e testada.

- Funciona: XP calculado no servidor; recálculo ao apagar corrida; ranking exclui privados; paridade front/back testada (test_parity.py, executado ✅).

- Nota: 8,5.

## 5.6 Grupos (feed, comentários, chat em tempo real)

- Estado: Implementada, com falha de autorização.

- Funciona: membros-only em posts, mensagens, curtidas e WebSocket; autor/foto vêm do banco (não do cliente); rate limit em todas as escritas; grupos de demonstração identificados na tela.

- Quebrado/ausente: (P2-02) comentários de qualquer post legíveis por quem é membro de *outro* grupo; qualquer usuário pode entrar em qualquer grupo (sem moderação/aprovação, sem remover membro, sem apagar post); memberIds de todos os grupos (inclusive de perfis privados) retornado para qualquer logado.

- Testes: groupsApi.test.ts (8 ✅); test_groups.py (9, não executados) — nenhum cobre post de outro grupo.

- Nota: 7,0.

## 5.7 Eventos

- Estado: Implementada parcialmente.

- Funciona: listar e inscrever (idempotente); eventos de demonstração quando a API retorna vazio.

- Ausente: cancelar inscrição (não existe endpoint leave); listagem sem limite e com 1 consulta por evento para participantes (N+1); eventos demo exibem números fictícios ("420 participantes") como se fossem reais; em erro de API a lista fica vazia (sem mensagem).

- Testes: test_events.py (2, não executados).

- Nota: 6,0.

## 5.8 Perfil e configurações

- Estado: Implementada, mas não testada suficientemente.

- Funciona: editar nome/foto/bio/local (validação de imagem no servidor), perfil privado, tema claro/escuro, apagar todas as corridas com confirmação dupla.

- Problemas: descrição do "Perfil privado" diz só "rankings públicos" (hoje também oculta do feed); unidade km/mi quase sem efeito; Profile.tsx com 886 linhas e 18 useState.

- Nota: 7,0.

## 5.9 Pet virtual, RunCoin e loja de acessórios

- Estado: Implementada, com falhas de integridade.

- Funciona: escolha única da espécie; preço vem do catálogo do servidor; compra repetida não cobra duas vezes; auto-criação do perfil (corrige bug de agosto).

- Problemas: (P2-01) farm de moedas via criar/apagar corrida; (P3-03) compra concorrente pode gastar o mesmo saldo duas vezes (sem SELECT … FOR UPDATE); acessórios de conquista equipáveis sem checagem no servidor.

- Testes: pet.test.ts (6 ✅); test_pet.py (7, não executados).

- Nota: 7,0.

## 5.10 Treinador virtual (chatbot por regras)

- Estado: Implementada e testada.

- Funciona: usa corridas reais; meta semanal limitada; "aprender" com limites; memória por usuário; rate limit 30/min.

- Ausente: aviso de saúde; limpeza do histórico local na exclusão de conta.

- Testes: chatbot.test.ts (3 ✅); test_chatbot.py (10 de API não executados + testes de lógica pura executados ✅).

- Nota: 7,5.

## 5.11 PWA e Android (Capacitor)

- Estado: Implementada, mas não testada suficientemente — avaliação inconclusiva.

- Funciona (código): service worker gerado; permissões de localização e serviço em primeiro plano; CORS liberado.

- Problemas: allowBackup="true", minifyEnabled false, versionCode 1; dependência @capacitor/android com alerta crítico; sem tratamento do botão voltar; sem aviso de servidor "acordando" (Render gratuito).

- Nota: inconclusiva (estimativa 6,0 pelo código).

## 5.12 Termos, privacidade e LGPD

- Estado: Implementada e testada (cliente).

- Funciona: política fiel ao app, reaceite por versão, exclusão de conta completa no backend.

- Ausente: exportação de dados (art. 18 LGPD), zona de privacidade da rota, corridas públicas por padrão (decisão de produto pendente).

- Nota: 7,5.

## 5.13 Marketplace / loja com checkout

- Estado: Não implementada (fora de escopo por decisão documentada em docs/BANCA_TRABALHOS_FUTUROS.md). Existe só um catálogo somente-leitura (GET /products) sem uso aparente no app. Sem nota.

# 6. Notas individuais por módulo e componente

| Componente ou funcionalidade | Estado | Nota | Problema principal | Melhoria recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RunTracking.tsx (tela de corrida) | Com falhas | 6,0 | Distância congela após salto > 500 m | Extrair filtro de pontos para função pura + teste |
| Home.tsx | Implementada | 7,5 | 3 chamadas (stats completos + atividades + perfil) a cada abertura | Cache compartilhado de stats |
| Dashboard.tsx | Implementada | 7,5 | Mesmo custo de getUserStats | Endpoint de resumo no servidor |
| Social.tsx (feed + grupos + ranking) | Implementada | 7,0 | 641 linhas; polling 15 s | Dividir em feed/grupos/ranking |
| Group.tsx | Implementada | 7,5 | Arquivo de 831 linhas (bem dividido internamente) | Mover subcomponentes para components/group/ |
| Profile.tsx | Implementada | 6,5 | 886 linhas, 18 estados, copy desatualizado | Separar modais em arquivos |
| Events.tsx | Parcial | 6,0 | Sem cancelar inscrição; demo parece real | Endpoint leave + selo "demonstração" |
| Pet.tsx | Implementada | 7,0 | Depende de economia vulnerável | Corrigir P2-01 no backend |
| Coach.tsx | Implementada | 7,5 | Sem aviso de saúde | 1 linha de aviso |
| Achievements.tsx | Implementada | 7,5 | Cálculo só no cliente | Mover para servidor (futuro) |
| Login.tsx / Register.tsx | Implementada | 7,5 | 609/662 linhas | Extrair campos/validações |
| VerifyEmail / AuthAction / ForgotPasswordModal | Implementada | 8,0 | — | — |
| TermsGate.tsx | Implementada e testada | 9,0 | — | — |
| PrivateRoute.tsx | Implementada | 8,5 | — | — |
| ErrorBoundary.tsx | Implementada | 7,0 | Não cobre falha no import do Firebase (tela branca) | Validar env antes de initializeApp e mostrar tela de erro |
| BottomNav / SideNav (navegação) | Implementada | 8,0 | Desktop só em parte das telas | — |
| Rotas (App.tsx) | Implementada | 8,0 | Aliases duplicados (/feed=/social, /dashboard=/stats) | Redirecionar aliases |
| apiClient.ts | Implementada e testada | 8,5 | Sem timeout/retry | AbortController com timeout |
| groupSocket.ts | Implementada e testada | 7,5 | Token na URL; reconexão sem backoff crescente | Token na 1ª mensagem; backoff exponencial |
| activitiesApi.ts | Implementada | 7,0 | getUserStats baixa tudo | Endpoint /users/{id}/stats |
| groupsApi.ts / eventsApi.ts | Implementada | 7,0 | Persistência híbrida Firestore+Postgres para demos | Criar demos no Postgres (seed) e remover Firestore |
| usersApi.ts | Implementada | 7,0 | getUserProfile = 4 requisições | Incluir grupos/eventos na resposta do perfil |
| Backend auth.py | Implementada e testada | 8,5 | requests.get síncrono dentro do WebSocket assíncrono | httpx.AsyncClient ou run_in_threadpool |
| Backend activities.py | Implementada | 7,0 | Apagar corrida não estorna moedas/km de grupo | Ver P2-01 |
| Backend groups.py | Com falha | 6,5 | Comentários sem checar grupo do post | Ver P2-02 |
| Backend pet.py | Implementada | 7,0 | Corrida de concorrência na compra | with_for_update() |
| Backend events.py | Parcial | 6,0 | Sem limite, N+1, sem leave | selectinload + paginação |
| Backend chatbot.py / chatbot_logic.py | Implementada e testada | 7,5 | 991 linhas num arquivo | Separar intenções/respostas |
| activity_rules.py / validators.py | Implementada e testada | 9,0 | Rota coerente inventada ainda passa (limite conhecido) | — |
| rate_limit.py | Implementada e testada | 8,0 | Em memória (uma instância) | Redis se escalar |
| Migrations Alembic | Implementada | 8,5 | — (CI roda alembic check) | — |
| firestore.rules | Implementada (testes não rodados aqui) | 8,0 | Deploy não verificável | Confirmar publicação |
| storage.rules | Código morto | — | App não usa Storage (imagens são base64 no Postgres) | Fechar tudo (if false) |
| Estados de carregamento/erro | Implementada | 7,5 | Erros de API viram lista vazia em Eventos/feed sem aviso | Estado de erro com "tentar de novo" |
| Responsividade | Parcial | 6,5 | lg: só em Home, Dashboard, Perfil, Grupo, Coach | Layout desktop em Social/Eventos/Pet |
| Tratamento de exceções (backend) | Implementada | 7,0 | print() em vez de logging; exceções genéricas engolidas | logging estruturado |

Escopo: todas as telas, serviços, routers e utilitários com regra de negócio. Componentes visuais simples (GlassCard, StatCard, SafeAvatar, skeleton, tooltip) não foram avaliados individualmente.

## Componentes prioritários

- `RunTracking.tsx` — é o coração do produto. Além do P1-01, o mesmo algoritmo de aceitação de ponto existe em dois lugares; uma correção feita em um não chega ao outro (risco de regressão real). Recomenda-se uma função acceptGpsPoint(prevPath, point) → {path, addedKm} em lib/route.ts, com testes para: ponto ruidoso (< 5 m), salto grande, retomada após pausa.

- `groups.py` — o padrão de autorização (_require_member) é bom, mas precisa também verificar que o recurso filho pertence ao grupo validado. Hoje isso é feito para curtir/comentar (GroupPost.group_id == group_id), mas não para listar comentários.

- `activities.py` + `pet.py` — a economia do pet é derivada de corridas, mas apagar corrida só desfaz parte dos efeitos. Isso transforma uma funcionalidade legítima (apagar corrida errada) num gerador de moedas.

# 7. Auditoria do código e arquitetura

Pontos fortes: TypeScript estrito sem nenhum any, nenhum eslint-disable, nenhum TODO; comentários explicam *por que* (com referência a bugs reais encontrados); serviços do frontend divididos por domínio espelhando os routers; schemas Pydantic com limites explícitos; teste de paridade entre constantes duplicadas front/back.

| # | Problema | Evidência | Impacto técnico | Consequência para o usuário | Gravidade | Solução | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Lógica de GPS duplicada | RunTracking.tsx:260-300 e :364-400 | Correções divergem | Comportamento diferente web × Android | Média | Função única em lib/route.ts | Pequeno |
| C2 | Endpoints async def usando sessão SQLAlchemy síncrona | groups.py:263 (create_group_post) e demais escritas de grupo | Cada consulta bloqueia o loop de eventos do uvicorn; WebSockets de todos os grupos travam durante a query | Chat/feed lentos sob carga | Média | Tornar o handler def e enviar o broadcast com anyio.from_thread, ou usar sessão assíncrona | Médio |
| C3 | requests.get (síncrono) dentro do handler WebSocket | groups.py:139 → auth._get_jwks() | Uma vez por hora bloqueia o loop até 5 s | Travadas esporádicas | Baixa | run_in_threadpool | Pequeno |
| C4 | Arquivos grandes | chatbot_logic.py 991, RunTracking.tsx 959, Profile.tsx 886, Group.tsx 831, Register.tsx 662 | Revisão e teste difíceis | — | Baixa | Dividir quando for mexer | Médio |
| C5 | Sem camada de cache/estado de servidor no frontend | getUserStats chamado em 5 telas; getUserProfile faz 4 requisições | Requisições repetidas a cada navegação | Telas lentas no 4G | Média | Cache simples por usuário (ou React Query) | Médio |
| C6 | Persistência híbrida para dados de demonstração | groupsApi.ts/eventsApi.ts gravam joinedGroupIds/enrolledEvents no Firestore | Duas fontes da verdade; mantém Firestore vivo só para demo | — | Baixa | Semear grupos/eventos demo no Postgres | Médio |
| C7 | print() para erros em vez de logging | activities.py (save_activity) | Sem níveis/correlação | — | Baixa | logging.getLogger(__name__) | Pequeno |
| C8 | API legada do SQLAlchemy | groups.py _get_group_or_404 usa Query.get | Aviso de depreciação (silenciado no pytest.ini) | — | Informativa | db.get(Group, id, options=…) | Pequeno |
| C9 | Dependências em seção errada | @capacitor/cli, @types/leaflet em dependencies | Infla npm audit --omit=dev e o install de produção | — | Informativa | Mover para devDependencies | Pequeno |
| C10 | Texto com encoding corrompido | RunTracking.tsx:278 "incompatÃ­vel" | — | Só no console | Informativa | Corrigir | Pequeno |

# 8. Segurança e integridade dos dados

## 8.1 Verificações realizadas

- Leitura de todos os routers quanto a autenticação, dono do recurso e visibilidade.

- Leitura de firestore.rules, storage.rules, .gitignore, .env.example, capacitor.config.ts, AndroidManifest.xml.

- Busca por segredos: nenhum .env, .env.local ou google-services.json presente; só arquivos .example.

- npm audit --omit=dev.

## 8.2 Achados

| ID | Classificação | Achado | Localização |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Alto | 17 vulnerabilidades em dependências de produção: crítica em @capacitor/android 8.4.0 (corrigível em 8.5.x sem quebra); altas em firebase/@firebase/firestore/@grpc/grpc-js e @capacitor-firebase/authentication; moderada em react-router (open redirect). Parte das "altas" vem de ferramentas de build arrastadas por tailwindcss-animate | package.json |
| S2 | Médio | Comentários de posts de outro grupo legíveis: valida membro do group_id da URL, mas filtra só post_id. IDs são inteiros sequenciais. Impacto reduzido porque hoje qualquer usuário pode entrar em qualquer grupo, mas permite ler sem aparecer na lista de membros | backend/app/routers/groups.py:328-340 |
| S3 | Médio (integridade) | Farm de RunCoins e de km semanal de grupo: POST /activities credita moedas e km; DELETE /activities/{id} recalcula só XP/km mensal. Apagar também libera a cota de 24 h. Com rate limit de 10 corridas/10 min, ~60 ciclos/h | activities.py:100, :209, :247 |
| S4 | Baixo | Compra de acessório sem bloqueio de linha: duas compras simultâneas leem o mesmo saldo | pet.py:95-121 |
| S5 | Baixo | Token Firebase na query string do WebSocket (vai para logs de proxy do Render) | groupSocket.ts / groups.py:133 |
| S6 | Baixo | Exposição de UIDs de perfis privados: memberIds em GET /groups, GET /groups/joined/{uid} e GET /events/enrolled/{uid} sem checar privacidade | groups.py:102, :427; events.py:68 |
| S7 | Baixo | require_verified_email só em POST /activities; conta não verificada pode postar, conversar e usar o pet via API | routers de grupos/pet/chatbot |
| S8 | Baixo | android:allowBackup="true": backup do Google copia histórico do treinador e snapshot de corrida | AndroidManifest.xml:5 |
| S9 | Baixo | storage.rules permite upload de até 5 MB em caminhos que o app não usa mais | storage.rules |
| S10 | Informativo | console.log com latitude/longitude a cada ponto de GPS (aparece no logcat do Android) | RunTracking.tsx:367 |
| S11 | Informativo | Rota GPS completa pública por padrão (revela início/fim, possivelmente a casa) — decisão de produto pendente | ActivityOut.route |

## 8.3 O que está bem

Validação de token sem Admin SDK com checagem de aud/iss; toda escrita compara current_user.uid com o dono; autor de post/chat vem do banco (impede se passar por outra pessoa); imagens validadas por assinatura binária e tamanho; preço do pet só no servidor; rate limit por usuário em todas as escritas; exclusão de conta trata curtidas, contadores e grupos órfãos.

## 8.4 Não verificado

Regras do Firestore efetivamente publicadas; configuração de domínios autorizados no Firebase; variáveis e versão do Python no Render; TLS/headers do hosting; comportamento real do WebView Android.

Não há base para declarar o projeto "seguro": não foram encontrados problemas críticos de autorização, mas os testes de API não puderam ser executados nesta auditoria.

# 9. Testes e confiabilidade

| Suíte | Total | Executados | Aprovados | Reprovados | Não executados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend (Vitest) | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Backend (pytest) | 123 | 61 | 61 | 0 | 62 (sem PostgreSQL) |
| Regras Firestore (emulador) | 11 | 0 | — | — | 11 (sem emulador/Java) |
| Total | 195 | 122 | 122 | 0 | 73 |

Testes do backend executados: regras de plausibilidade, gamificação, paridade front/back, validadores de imagem, rate limit, lógica pura do chatbot. Não executados: todos os testes de API (auth, atividades, grupos, pet, usuários, listagem/privacidade, exclusão de conta, eventos, chatbot via API).

O CI do projeto roda as três suítes completas com Postgres 16 e emulador; não foi possível consultar o resultado das execuções (GitHub inacessível nesta sessão).

Cobertura por tipo

| Tipo | Situação |
| --- | --- |
| Unitários (regras, utilitários) | ✅ Bons |
| Integração API + banco real | ✅ Existem (123), não executados aqui |
| Autenticação e permissões | ✅ Bons no backend |
| Interface (componentes) | ⚠️ Só TermsGate e hook useAuth |
| Fluxos completos (E2E) | ❌ Nenhum |
| Responsividade / acessibilidade | ❌ Nenhum |
| Desempenho | ❌ Nenhum |
| Regras do Firestore | ✅ 11 casos (não executados aqui) |

Testes mais importantes a criar

- Filtro de pontos de GPS: ruído, salto grande, retomada após pausa (cobre P1-01).

- Apagar corrida estorna RunCoins e km do grupo (cobre P2-01).

- Membro do grupo A não lista comentários de post do grupo B (cobre P2-02).

- Duas compras simultâneas não gastam o mesmo saldo (cobre S4).

- RunTracking: iniciar → pausar → retomar → finalizar com saveActivity mockado.

- E2E (Playwright) do fluxo login → corrida simulada → feed → grupo.

- Executar docs/TESTE_ANDROID.md e registrar o resultado.

# 10. Interface e experiência do usuário

Avaliação estática (leitura de código). A tentativa de execução no navegador mostrou tela branca por falta de .env.local — por isso consistência visual e contraste não foram medidos.

| Aspecto | Avaliação | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Consistência visual | Boa | Tokens de tema (claro/escuro), GLASS_CARD_CLASS reutilizado |
| Feedback | Bom | sonner com mensagens específicas por tipo de erro (ex.: 422/429 ao salvar corrida) |
| Estados de carregamento | Bom | LoadingScreen, skeletons, spinners nos botões |
| Mensagens de erro | Regular | Em Eventos e no feed, falha de API vira lista vazia sem aviso |
| Legibilidade | Fraca | 70 ocorrências de text-[8px]/text-[9px] em rótulos e status |
| Acessibilidade | Regular | 47 aria-label; mas só 1 modal (TermsGate) tem role="dialog"/aria-modal; modais de música, recuperação de corrida, unidade e opções de grupo sem foco preso nem Esc; 2º botão de música em RunTracking sem aria-label; inputs com outline-none |
| Responsividade | Parcial | Layout desktop (lg:) só em Home, Dashboard, Perfil, Grupo e Coach |
| Coerência aparência × funcionamento | Regular | Seletor km/mi promete mais do que faz; grupos/eventos demo mostram números fictícios; descrição do "Perfil privado" desatualizada |
| Tela branca sem configuração | Problema | Erro do Firebase no import, fora do ErrorBoundary (config/firebase.ts:24) — afeta até a página pública de termos |

Problemas funcionais (não visuais): P1-01 (distância), unidade de medida, falta de cancelar inscrição em evento. Problemas visuais: tamanho de fonte, desktop parcial, toasts repetidos de GPS fraco.

# 11. Desempenho e integrações

## 11.1 Desempenho (sem medições em execução — hipóteses do código)

| ID | Hipótese | Evidência | Como medir |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Histórico completo com rotas baixado em 5 telas | activitiesApi.ts:242 limit=100000; ActivityOut inclui route (até 5.000 pontos) | DevTools → Network: tamanho de /activities/user/... para um usuário com 50 corridas |
| D2 | Fotos base64 (até 300 KB) repetidas em cada item | user_avatar em Activity; author_photo em posts/chat | Tamanho de /activities/feed com 10 itens de usuários com foto |
| D3 | Polling do feed a cada 15 s refaz a consulta inteira | subscribeToFeed | Contagem de requisições em 5 min |
| D4 | Loop de eventos bloqueado por consultas síncronas | C2 | Latência do chat com 2 grupos ativos e carga simultânea |
| D5 | Eventos: N+1 nos participantes | events.py:43 + relação lazy | echo=True no engine |
| D6 | Pacote inicial | Maior chunk firebase 434 kB (132 kB gzip); react 54 kB gzip; maps 45 kB gzip; motion 42 kB gzip; telas em lazy-load ✅ | Lighthouse em 4G simulado |

## 11.2 Integrações

| Integração | Situação | Nota |
| --- | --- | --- |
| Firebase Auth (web e nativo) | Funciona no código; nativo não validado | 7,5 |
| Verificação JWKS no backend | Sólida, com cache | 8,5 |
| PostgreSQL + Alembic | Sólida (alembic check no CI) | 8,5 |
| WebSocket de grupo | Funciona; token na URL; uma instância | 7,0 |
| Capacitor (GPS em 2º plano, Google nativo) | Não validado em aparelho | inconclusiva |
| Render (hospedagem backend) | Hiberna no plano gratuito; app não avisa | 6,0 |
| Firestore (resíduo) | Só para dados demo | 6,5 |

# 12. Cálculo da nota geral e comparação com a semana anterior

## 12.1 Notas por área (seção 5 do pedido)

| # | Área | Nota | Justificativa resumida | Para subir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funcionalidades e regras de negócio | 7,5 | Escopo amplo e coerente; GPS com defeito, economia do pet explorável, eventos incompletos | Corrigir P1-01 e P2-01; leave de evento |
| 2 | Interface e design | 7,5 | Visual consistente com tema; fontes muito pequenas; desktop parcial | Mínimo 11–12 px; desktop nas telas restantes |
| 3 | Experiência do usuário | 6,5 | Bons feedbacks; promessas que não se cumprem (km/mi, demo); modais pouco acessíveis | Alinhar textos com funcionamento; modais acessíveis |
| 4 | Organização e qualidade do código | 7,5 | Tipagem/lint impecáveis, bons comentários; arquivos grandes, duplicação no GPS | C1, C4, C5 |
| 5 | Arquitetura do sistema | 8,0 | Separação clara front/API/regras; async mal usado; resíduo Firestore | C2, C6 |
| 6 | Banco de dados e persistência | 8,0 | Migrations versionadas, FKs e cascatas corretas; base64 e rotas em JSON inflam leituras; sem lock na compra | Endpoint de stats agregado; FOR UPDATE |
| 7 | Segurança e proteção de dados | 7,0 | Autorização correta na maioria; dependências vulneráveis; S2, S3 | S1, S2, S3 |
| 8 | Desempenho | 6,0 | Sem medições; vários padrões caros identificados | D1, D2 |
| 9 | Testes e confiabilidade | 7,0 | 195 testes e CI forte; zero teste de tela crítica/E2E; nesta auditoria só 63% rodaram | Testes da seção 9 |
| 10 | Integrações e serviços externos | 7,0 | Bem integradas; Android não validado; cold start do Render | Roteiro Android; ping /health |
| 11 | Documentação técnica | 8,5 | READMEs, arquitetura, roteiro Android, plano; números de testes desatualizados (README diz 52/82; real 61/123) | Atualizar números; registrar resultados do roteiro Android |
| 12 | Progresso e organização | 7,0 | Plano claro e correções rápidas; quase nada das fases M2/P2/P3 andou; repositório não verificável | Executar R1 e M1 |

## 12.2 Média ponderada

| Área (pesos do pedido) | Nota | Peso | Contribuição |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades e regras de negócio | 7,5 | 20% | 1,500 |
| Segurança e proteção de dados | 7,0 | 15% | 1,050 |
| Qualidade e organização do código | 7,5 | 15% | 1,125 |
| Testes e confiabilidade | 7,0 | 15% | 1,050 |
| Experiência do usuário e interface (média de 7,5 e 6,5) | 7,0 | 10% | 0,700 |
| Arquitetura e banco de dados (média de 8,0 e 8,0) | 8,0 | 10% | 0,800 |
| Desempenho | 6,0 | 5% | 0,300 |
| Integrações | 7,0 | 5% | 0,350 |
| Documentação e planejamento | 8,5 | 5% | 0,425 |
| Total |  | 100% | 7,300 |

Nota geral: 7,3 / 10 — Bom.

- Sobem a nota: validação no servidor; testes contra Postgres real e CI; correções rápidas e testadas dos problemas de 30/09; código limpo e tipado; documentação acima da média.

- Descem a nota: defeito silencioso na corrida (funcionalidade principal); dependências vulneráveis (incluindo crítica); economia do pet explorável; ausência de testes de tela/E2E; desempenho não medido com padrões caros; Android não validado.

- Confiança da avaliação: média. Desempenho, UX visual e Android foram avaliados só pelo código; 37% dos testes não rodaram neste ambiente.

## 12.3 Comparação com a análise anterior (30/09)

|  | 30/09 | 12/10 |
| --- | --- | --- |
| Nota | 8,0 | 7,3 |
| Metodologia | 10 critérios, nota final com ajuste qualitativo | 9 áreas com pesos fixos (testes, segurança e desempenho pesam mais) |
| Testes | 55 front + 114 back | 61 front + 123 back + 11 regras |
| Vulnerabilidades (npm audit prod) | 8 (6 altas) | 17 (1 crítica, 12 altas) — mesmas versões; novos alertas publicados |

A queda de 0,7 não significa piora. Em qualidade real houve melhora: os 4 problemas de código de maior severidade foram corrigidos e testados, e não houve regressão. A diferença vem de (a) metodologia mais exigente e (b) cinco problemas novos encontrados nesta auditoria, que já existiam antes. Esta nota (7,3) passa a ser a linha de base para as próximas semanas, com a mesma metodologia.

- Melhoraram: privacidade/LGPD (vazamento corrigido, política real, reaceite); prontidão mobile no código (CORS).

- Pioraram: dependências (mais alertas, nenhuma atualização).

- Continuam: testes de tela/E2E, arquivos grandes, conquistas no cliente, aviso do treinador, histórico do treinador na exclusão.

- Novos riscos: P1-01, S2, S3.

- Atrasadas: M1 (validar Android), M2, P2, P3 do plano.

# 13. Problemas priorizados

Não foi encontrado nenhum P0 (sem vazamento grave confirmado, sem perda de dados persistidos, sem falha que impeça o uso).

| ID | Descrição | Área | Gravidade | Impacto no usuário | Urgência | Dependências | Esforço | Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | Distância congela após salto > 500 m entre pontos de GPS | Corrida | Alta | Corrida registrada com menos km, sem aviso | Alta — afeta a funcionalidade central e a demonstração | — | Pequeno | Aceitar o ponto distante como nova âncora sem somar distância; unificar com C1; testar |
| P1-02 | Dependências com vulnerabilidade crítica/alta | Segurança | Alta | Risco no WebView/SDKs | Alta — a crítica tem correção sem quebra | — | Pequeno (Capacitor 8.5, firebase 12.x) / Médio (react-router 7) | npm update dentro do semver, rodar testes, gerar APK |
| P1-03 | App Android não validado em aparelho | Integrações | Alta | Possível falha total no APK | Alta — risco nº 1 de apresentação | Backend publicado | Pequeno (2 h) | Executar e registrar docs/TESTE_ANDROID.md |
| P2-01 | Farm de RunCoins/km de grupo com criar/apagar corrida | Regras de negócio | Média | Loja do pet e ranking de grupos perdem sentido | Média | — | Pequeno | Ao apagar: estornar calculate_run_coins (sem ficar negativo) e km do grupo da semana; teste |
| P2-02 | Comentários de post de outro grupo legíveis | Segurança | Média | Leitura sem aparecer como membro | Média | — | Pequeno | Filtrar GroupPost.group_id == group_id (join) + teste |
| P2-03 | Histórico com rotas baixado em 5 telas | Desempenho | Média | Lentidão e consumo de dados móveis | Média — cresce com o uso | — | Médio | Endpoint /users/{uid}/stats agregado no SQL |
| P2-04 | Fotos base64 em todo item de feed/chat | Desempenho | Média | Feed pesado a cada 15 s | Média | — | Médio | Servir foto por URL própria (/users/{uid}/photo) com cache |
| P2-05 | async def + SQLAlchemy síncrono | Arquitetura | Média | Chat trava sob carga | Baixa hoje (pouco uso) | — | Médio | Handlers síncronos + broadcast via thread do loop |
| P2-06 | Aviso de saúde e limpeza do histórico do treinador | LGPD/UX | Média | Responsabilidade; dado residual após exclusão | Média (pendência antiga, 30 min) | — | Pequeno | Implementar os dois itens |
| P3-01 | Exposição de UIDs de perfis privados | Privacidade | Baixa | Enumeração de contas | Baixa | — | Pequeno | Filtrar privados em memberIds e exigir dono em /joined e /enrolled |
| P3-02 | Escritas sociais sem e-mail verificado | Segurança | Baixa | Spam por contas não verificadas | Baixa | — | Pequeno | require_verified_email nos routers |
| P3-03 | Compra concorrente de acessórios | Integridade | Baixa | Raro | Baixa | — | Pequeno | with_for_update() |
| P3-04 | Token do WebSocket na URL | Segurança | Baixa | Token em logs | Baixa | — | Médio | Enviar na 1ª mensagem |
| P3-05 | Unidade km/mi parcial | UX | Baixa | Expectativa não cumprida | Baixa | — | Médio | Aplicar em todas as telas ou restringir o texto |
| P3-06 | Eventos sem cancelar inscrição, sem limite, N+1 | Funcionalidade | Baixa | Inscrição irreversível | Baixa | — | Pequeno | Endpoint leave + selectinload |
| P3-07 | Tela branca sem configuração do Firebase | Confiabilidade | Baixa | Só afeta ambiente mal configurado | Baixa | — | Pequeno | Tela de erro de configuração |
| P3-08 | Fontes 8–9 px, modais sem semântica | Acessibilidade | Baixa | Leitura difícil; leitor de tela | Baixa | — | Médio | Mínimo 11 px; componente Dialog único |
| P3-09 | Config Android: allowBackup, versionCode, minify | Mobile | Baixa | Backup de dados locais | Baixa | — | Pequeno | Ajustar build.gradle/Manifest |
| P3-10 | README com números de testes desatualizados; storage.rules morto; console.log de coordenadas; ritmo 5'60" | Manutenção | Baixa | — | Baixa | — | Pequeno | Ajustes pontuais |

Por que essas prioridades: P1 = afeta a funcionalidade principal, a segurança com correção trivial disponível, ou o risco de a demonstração falhar. P2 = problema real com alternativa temporária (ex.: entrar no grupo dá acesso aos mesmos comentários; desempenho aceitável com poucos dados). P3 = qualidade e manutenção sem impacto imediato.

# 14. Plano de ação para a próxima semana

Capacidade estimada: ~4 pessoas em meio período. Plano dimensionado para ~20–25 h no total.

## 14.1 Correções críticas

| Tarefa | Problema | Prioridade | Benefício | Esforço | Dependências | Critério de conclusão | Teste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unificar e corrigir filtro de GPS | P1-01, C1 | P1 | Distância correta em qualquer cenário | 3–4 h | — | Função pura única usada por web e Android | Vitest: ruído, salto > 500 m, retomada |
| Atualizar dependências dentro do semver | P1-02 | P1 | Fecha a vulnerabilidade crítica | 1–2 h | — | npm audit --omit=dev sem críticas; lint/testes/build verdes | CI + APK abre |
| Validar Android em aparelho | P1-03 | P1 | Evidência real | 2 h | Backend no ar, APK novo | Roteiro preenchido e anexado em docs/ | Roteiro manual |

## 14.2 Melhorias funcionais

| Tarefa | Problema | Prioridade | Esforço | Critério | Teste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estorno ao apagar corrida | P2-01 | P2 | 2 h | Moedas e km de grupo voltam ao valor anterior (mínimo 0) | pytest criar → apagar → saldo igual |
| Checar grupo do post nos comentários | P2-02 | P2 | 1 h | 404 para post de outro grupo | pytest com 2 grupos |
| Aviso de saúde + limpar histórico do treinador | P2-06 | P2 | 30 min | Texto visível; chave veloxy-coach-<uid> removida na exclusão | Vitest em deleteCurrentAccount |

## 14.3 Melhorias técnicas

| Tarefa | Problema | Prioridade | Esforço | Critério | Teste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endpoint de estatísticas agregadas | P2-03 | P2 | 4–6 h | Home/Dashboard/Perfil/Conquistas/Pet sem baixar rotas | pytest dos totais + comparar com getUserStats atual |
| with_for_update() na compra | P3-03 | P3 | 30 min | Compra serializada | pytest com duas sessões |

## 14.4 Melhorias de interface

| Tarefa | Prioridade | Esforço | Critério |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrigir texto do "Perfil privado" e do seletor de unidade | P3 | 30 min | Textos descrevem o comportamento real |
| Fonte mínima 11 px nos rótulos | P3 | 2 h | Nenhum text-[8px]/text-[9px] restante |

## 14.5 Testes e validações

- Rodar as três suítes completas localmente (com Postgres e emulador) e anexar a saída.

- Criar os testes 1–4 da seção 9.

- Atualizar contagem de testes no README.

## 14.6 Podem esperar

Fotos por URL (P2-04), async correto (P2-05), WebSocket sem token na URL, layout desktop restante, divisão dos arquivos grandes, E2E com Playwright, exportação de dados LGPD, zona de privacidade da rota, marketplace.

Meta técnica da semana: fechar todos os P1 e os P2 de esforço pequeno (P2-01, P2-02, P2-06), com teste para cada correção, e registrar o resultado do roteiro Android. Se cumprida, a nota projetada pela mesma metodologia fica em torno de 8,0 (sobe Funcionalidades, Segurança, Testes e Integrações).

# 15. Conclusão técnica

- Qual é a qualidade atual do projeto? Boa — 7,3/10. Engenharia de backend e disciplina de testes acima da média para o porte; o frontend é limpo, mas pesado em arquivos grandes e sem testes de tela.

- O projeto está evoluindo de maneira saudável? Sim. Os problemas apontados em 30/09 que dependiam de código foram corrigidos em 1–2 dias, com teste e documentação. O ponto de atenção é que o plano de 01/10 (fases M2, P2, P3) praticamente não avançou e as dependências não são atualizadas desde então.

- Três maiores problemas: (1) distância da corrida congela após um salto de GPS (P1-01); (2) dependências com vulnerabilidade crítica/alta (P1-02); (3) app Android sem validação em aparelho (P1-03).

- Três maiores pontos fortes: (1) regras de negócio e anti-fraude no servidor, com rate limit e validação de imagem; (2) 195 testes com banco real e CI cobrindo front, back e regras; (3) documentação e rastreabilidade das decisões (comentários explicando bugs reais, plano de melhorias, roteiro Android).

- O que mais impede a nota 10? Falta de verificação ponta a ponta (sem testes de tela/E2E, sem validação em aparelho, sem medições de desempenho) e alguns furos de integridade nas regras derivadas (economia do pet, comentários entre grupos).

- O que fazer primeiro? Corrigir o filtro de GPS com teste e atualizar as dependências — juntos, menos de um dia de trabalho.

- Pronto para quê? ✅ Testes internos; ✅ demonstração (com plano B em vídeo para o GPS e backend "acordado" antes); ❌ lançamento público.

- Meta para a próxima semana: zero P1 aberto e P2 de esforço pequeno resolvidos, cada um com teste automatizado, e o roteiro Android executado e registrado.

Nota geral final: 7,3 / 10 (Bom).

# 16. Evidências, arquivos analisados e limitações

## Arquivos lidos integralmente

backend/app/main.py, config.py, auth.py, rate_limit.py, listing.py, database.py, activity_rules.py, gamification.py, schemas.py, schemas_group.py, validators.py, ws_manager.py, routers/{activities,users,groups,pet,events,products,chatbot}.py, services/{activity_effects,account_deletion}.py, models/{user,activity}.py; backend/requirements*.txt, pytest.ini, render-start.sh, tests/conftest.py (parcial); src/App.tsx, services/{apiClient,groupSocket,activitiesApi,usersApi,database,petApi,chatbotApi,auth}.ts, services/{groupsApi,eventsApi}.ts (parcial), components/PrivateRoute.tsx, config/firebase.ts, lib/settings.ts, pages/app/RunTracking.tsx; firestore-tests/rules.test.mjs; .github/workflows/ci.yml; package.json; README.md; docs/PLANO_MELHORIAS.md; relatórios anteriores.

## Arquivos analisados por busca dirigida

Demais telas (Home, Dashboard, Social, Group, Profile, Events, Pet, Coach, Achievements, Login, Register), firestore.rules, storage.rules, legalContent.ts, AndroidManifest.xml, build.gradle, capacitor.config.ts.

## Comandos executados

npm ci; npm run typecheck; npx eslint .; npx vitest run; npx vite build (saída fora do projeto); npm audit --omit=dev; npm outdated; pytest em venv isolado; servidor de desenvolvimento + navegador embutido.

## Limitações

- Sem histórico git — evolução reconstruída por comparação com relatórios; sem autores, datas de commit nem diffs.

- Sem PostgreSQL acessível (serviço local exige senha, não utilizada) — 62 testes de API não executados.

- Sem emulador do Firestore/Java — 11 testes de regras não executados.

- Sem `.env.local` — app não renderiza no navegador; UX avaliada só pelo código.

- Sem aparelho Android — GPS em segundo plano, login nativo e CORS real não verificados.

- Sem acesso ao GitHub, Render e Firebase — estado do CI, deploy e regras publicadas não verificados.

- Desempenho sem medição: todos os itens da seção 11.1 são hipóteses fundamentadas no código.

## Efeitos colaterais da auditoria

Nenhum arquivo de código foi alterado. Foram criados: node_modules/ (via npm ci, já ignorado pelo .gitignore) e este relatório. Build, venv Python e saídas de teste ficaram em diretório temporário fora do projeto.